|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | **卷 号** |  | | **卷内编号** |  | | **密 级** |  |   省考试院学生考试考籍管理系统 |
| 分 类:  <模板>  使用者:  <项目管理部>  文档编号：  四川华迪信息技术有限公司 | 周例会纪要  项 目 承 担 部 门：  撰 写 人（签名）： 袁一帆  完 成 日 期： 2020/8/15  本文档 使 用部门： ☑主管领导 ☑项目组  □客户（市场） □维护人员 □用户  评审负责人（签名）：  评 审 日 期： |
| 华迪标志 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议记录** | | | | | |
| **日期**  **Date** | 20120.8.8 | **时间**  **Time** | 14:00 | **地点**  **ADD.** | 遵义大数据管理中心 |
| **主题： 确立项目需求，项目技术** | | | | | |
| **主持人：刘鑫**  **出席者：袁一帆，何豪，刘柄汐，吴培嘉** | | | | | |
| **会议内容：**  **1.项目经理解读需求说明书，介绍项目的功能模块以及重点难点。2.按照功能的优先级对需求进行划分，将功能模块化后在组内确立分工。**  **3.通过对各功能的了解分析，结合自身开发知识确立了项目总体开发技术及框架。**  **4.项目经理总结会议要点，提出把控需求，及时沟通的工作要求。** | | | | | |

会议签到表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓 名** | **角 色** | **部 门** | **实到签名** | **备注** |
| 1 | 刘鑫 | 项目经理 |  |  |  |
| 2 | 何豪 | 配置经理 |  |  |  |
| 3 | 袁一帆 | 测试工程师 |  |  |  |
| 4 | 吴培嘉 | 数据库管理员 |  |  |  |
| 5 | 刘柄汐 | 编码人员 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 填表说明 | | | | | |
| 1. 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 2. 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议记录** | | | | | |
| **日期**  **Date** | 2020.8.15 | **时间**  **Time** | 14:00 | **地点**  **ADD.** | 遵义大数据管理中心 |
| **主题： 对项目功能进行测试评审** | | | | | |
| **主持人：刘鑫**  **出席者：袁一帆，何豪，刘柄汐，吴培嘉** | | | | | |
| **会议内容：**  **1.小组各板块负责人依次发言介绍项目完成度及重点。**  **2.项目经理总结各成员的发言并通过对实际编写与项目需求说明书进行对比，发现欠缺的功能，并相关板块负责人进行修改补齐。**  **3.将测试遇到的BUG进行记录，安排人员进行修改。**  **4.项目经理总结本次迭代的工作，安排部署第二次迭代的准备工作。** | | | | | |

会议签到表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓 名** | **角 色** | **部 门** | **实到签名** | **备注** |
| 1 | 刘鑫 | 项目经理 |  |  |  |
| 2 | 何豪 | 配置经理 |  |  |  |
| 3 | 袁一帆 | 测试工程师 |  |  |  |
| 4 | 吴培嘉 | 数据库管理员 |  |  |  |
| 5 | 刘柄汐 | 编码人员 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 填表说明 | | | | | |
| 1. 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 2. 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 | | | | | |